第一次迭代回顾会

1. 时间：2019/6/14 15:00-17:30
2. 参会人员：杜丹东老师和西北大学全体实训学生
3. 主持人：杜丹东
4. 记录人：谢旭
5. 目的：通过对本次开发进行总结来提高团队工作效率
6. 会议准备：

附属工具：为所有参与者准备便利贴

准备一个回顾白板，分5列。

* 1. 第一列：编号
  2. 第二列：做的好的地方
  3. 第三列：做得更好
  4. 第四列：做得不好的地方
  5. 第五列：改进措施

1. 会议进程：
2. 介绍会议目标和议程
3. 准备：为每个人分发两张便利贴，通过头脑风暴，每个人都写3条做的好的和不好的地方
4. 收集数据：每个人将自己写的便利贴贴到对应的位置
5. 数据统计：四位同学将大家所写的做的好的和不好的地方进行统计，并分别将top3填进表格
6. 数据分析：由老师主持，大家一起讨论如何将好的地方做得更好，对于每一条做的不好的都进行分析讨论，并给出相应的解决措施，尤其重点讨论了top3中做得不好的地方
7. 小结：
8. 感谢大家的配合以及第一轮迭代的付出
9. 讨论出来的整改措施大家必须要严格执行
10. 说明本次会议的意义以及对于敏捷开发的说明

附：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 做得好的 | 更好 | 做的不好的 | 改进 |
| 1 | 小组之间互相帮助 | 问题汇总在白板上，待其他组员协助解决 | 没有网 | 向上反映问题 |
| 2 | 小组内部交流好 | 晨立会尽量暴露问题 | Svn提交更新问题 | 提交之前先更新  设置过滤规则  熟读SVN使用手册 |
| 3 | 老师讲解仔细 |  | 前端页面丑 | 后期迭代时优化 |